Извещение

о проведении запроса котировок

1. Наименование заказчика: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

2. Место нахождения: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.

Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.

Адрес электронной почты: zakupki@tuad.nsk.ru

Контактное лицо, номер контактного телефона: Тройнова Анастасия Игоревна, тел. (383) 335-81-54

3. Источник финансирования заказа: Средства областного бюджета Новосибирской области.

4. Форма котировочной заявки: Котировочная заявка подается на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Заявка на бумажном носителе должна быть подана по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему извещению. Заявка должна быть заверена подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа, и заверена печатью (для юридических лиц) или подписью участника размещения заказа (для физических лиц), подается в открытом виде (без конверта).

Заявка в форме электронного документа направляется по электронной почте zakupki@tuad.nsk.ru. Заявка должна быть выполнена по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему извещению в виде документа в формате Word 97-2003. Заявка должна быть подписана электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа. При этом должны быть соблюдены условия признания равнозначности электронной цифровой подписи и собственноручной подписи, определенные в ст. 4 Федерального закона от 10 января 2002г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и открытый ключ электронной цифровой подписи должен быть доступен в информационной системе общего пользования.

Подача заявки посредством факсимильной связи, а также сообщением, направленным по электронной почте и не являющимся электронным документом, не допускается.

5. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной документации на предпроектное обследование на строительство путепровода через железнодорожные пути "Карасук-3 - Чебачий" на 380 км а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред.РФ)" в Карасукском районе Новосибирской области.

Содержание, объем работ, научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам (проектной документации) установлены Заданием на выполнение проектных и изыскательских работ (Приложение №1, которое является неотъемлемой частью проекта государственного контракта).

Объем выполняемых работ:

Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной документации на предпроектное обследование на строительство путепровода через железнодорожные пути "Карасук-3 - Чебачий" на 380 км а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред.РФ)" в Карасукском районе Новосибирской области в объёме, определённом Заданием на выполнение проектных и изыскательских работ (Приложение №1, которое является неотъемлемой частью проекта государственного контракта).

Основные технико-экономические показатели:

| - категория дороги - длина путепровода - протяженность подходов - расчетные нагрузки - тип покрытия на путепроводе - тип дорожной одежды на подходах к путепроводу | III 60,0 п.м. (уточняется проектом) обосновать проектом для обеспечения сопряжения автомобильной дороги с искусственным сооружением А14, НК-102,6 обосновать проектом по типу основной дороги |
| --- | --- |

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: не установлено.

6. Место выполнения работ: Работы выполняются по месту нахождения Исполнителя с возможным выездом на местность в пределах Новосибирской области. Материалы, являющиеся результатом выполненных работ, передаются Заказчику по месту его нахождения.

7. Сроки выполнения работ:

начало – с даты заключения государственного контракта;

окончание – 01.06.2012г.

8. Сведения о включенных в цену работ расходах: Цена государственного контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных государственным контрактом, в полном объеме, расходы на получение технических условий, согласований, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Исполнителем своих обязательств по государственному контракту.

9. Максимальная цена контракта и обоснование максимальной цены контракта: 497 430,00 (четыреста девяносто семь тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Обоснованием максимальной цены контракта является расчет начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на проектные и изыскательские работы (Приложение №3 к настоящему извещению).

10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

На бумажном носителе:

630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, кабинет 802

В форме электронного документа:

по электронной почте zakupki@tuad.nsk.ru

Котировочные заявки принимаются с 27 января 2012 года по 07 февраля 2012 года.

Котировочные заявки принимаются ежедневно (понедельник – четверг с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30, перерыв с 12:00 до 12:48), кроме выходных и праздничных дней.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 07 февраля 2012 года 17 часов 30 минут (время новосибирское).

11. Срок и условия оплаты выполнения работ:

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Основанием для оплаты выполненных работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки работ и счет / счет и счет-фактура.

Оплата выполненных и принятых работ по государственному контракту производится в течение 30-ти дней после подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком в объеме, предусмотренном актом сдачи-приемки, в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.08.2011 №349-п «О мерах по повышению собираемости налогов в областной бюджет Новосибирской области» при условии отсутствия у Исполнителя недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты. Заказчик имеет право приостанавливать оплату до погашения Исполнителем недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не позднее 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

13. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Приложение:

№1 – Форма котировочной заявки;

№2 – Проект государственного контракта;

№3 – Расчет максимальной цены.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. начальника ГКУ НСО ТУАД _______________ В.Б. Садков «____» _____________ 2012г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК

на право заключения государственного контракта

на выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной документации на предпроектное обследование на строительство путепровода через железнодорожные пути "Карасук-3 - Чебачий" на 380 км а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред.РФ)" в Карасукском районе Новосибирской области

| СОГЛАСОВАНО: |
| --- |
| Главный инженер управления | __________________ | М.Ю. Буланов |
| Начальник отдела проектной документации и ценообразования | __________________ | А.В. Коцаренко |
| Начальник планово-экономического отдела | __________________ | Е.Н. Громенко |
| Ведущий юрисконсульт отдела правовой и договорной работы | __________________ | Е.В. Смагина |
| Главный бухгалтер | __________________ | Н.С. Любас |

НОВОСИБИРСК – 2012г.

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

«Форма котировочной заявки»

Кому:

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____»___________________________2012г.

___________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

___________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)

___________________________________________________________________________________________________

ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа

изучив Ваше Извещение о проведении запроса котировок от 26 января 2012 года, подтверждает готовность заключить и исполнить государственный контракт на условиях, указанных в Извещении, и подтверждает намерение выполнить следующие работы:

| Наименование работ | Цена контракта предлагаемая участником размещения заказа, руб. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной документации на предпроектное обследование на строительство путепровода через железнодорожные пути "Карасук-3 - Чебачий" на 380 км а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред.РФ)" в Карасукском районе Новосибирской области |  |

Сведения о включенных или не включенных в цену работ расходах: ________________________ _____________________________________________________________________________________

(указать сведения о включенных или не включенных в цену расходах в соответствии с п.8 Извещения о проведении запроса котировок)

___________________________________     _______________________     / __________________ /

(Должность руководителя – для юр. лица)		                       (Подпись)                                    (Ф.И.О.)

М.П.

Участник размещения заказа по желанию может сообщить дополнительную информацию необходимую для подготовки проекта государственного контракта:

______________________________________ является/не является плательщиком НДС.

(наименование организации)                               (нужное оставить)

Желательно указать контактное лицо участника размещения заказа:

Ф.И.О. _____________________________;

номер телефона __________;

адрес электронной почты _________________.

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

«Проект государственного контракта»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

| г. Новосибирск | «______» ________________ 2012 г. |
| --- | --- |

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Громенко Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, в соответствии с Законом Новосибирской области от 09.12.2011г. №169-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», приказом Минтранса Новосибирской области от 22.12.2011г. №163 «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2012 год», протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №___ от «____» ___________ 2012г., вместе именуемые Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в соответствии с Заданием принимает на себя обязательства по выполнению проектных и изыскательских работ по разработке проектной документации на предпроектное обследование на строительство путепровода через железнодорожные пути "Карасук-3 - Чебачий" на 380 км а/д "Новосибирск - Кочки – Павлодар (в пред.РФ)" в Карасукском районе Новосибирской области (далее - работы).

1.2. Содержание, объем работ, научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам (проектной документации) установлены Заданием на выполнение проектных и изыскательских работ (далее по тексту - Задание на выполнение работ), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1).

1.3. Сроки выполнения работ:

начало – с даты заключения Контракта;

окончание – 01.06.2012г.

Сроки выполнения работ отражены в Задании на выполнение работ (Приложение №1).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1. Цена Контракта твердая и составляет ________________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (без НДС).

Объем ассигнований на 2012 год составляет ____________ (_____________________) рублей __ копеек, с учетом НДС (без НДС).

Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, расходы на получение технических условий, согласований, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.

2.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области, поступающие по подразделу «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) по статье «Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области на 2011-2014 годы» Проектно-сметная документация для нужд дорожно-строительного комплекса», КБК расходов 176 0409 5226300 797 226.

2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Основанием для оплаты выполненных работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки работ и счет / счет и счет-фактура.

2.4. Оплата выполненных и принятых работ по Контракту производится в течение 30-ти дней после подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком в объеме, предусмотренном актом сдачи-приемки, в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.08.2011 №349-п «О мерах по повышению собираемости налогов в областной бюджет Новосибирской области» при условии отсутствия у Исполнителя недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты. Заказчик имеет право приостанавливать оплату до погашения Исполнителем недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Исполнителем: рубль Российской Федерации.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

  - обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

  - осуществлять контроль за сроками выполнения работ, окончания работ по настоящему Контракту и представления Заказчику готовой проектной документации;

  - принять от Исполнителя проектную документацию, выполненную в соответствии с Заданием на выполнение работ;

  - проверить отчет по инженерным изысканиям в течение 5-ти рабочих дней;

  - в срок не более чем 10 рабочих дней произвести проверку представленной проектной документации на правильность принятия технических решений и соответствия предусмотренных объемов работ и чертежей. В случае обнаружения неточностей в проектной документации Заказчик направляет Исполнителю замечания в письменном виде с указанием даты устранения. В этом случае Исполнитель после устранения замечаний направляет один экземпляр проектной документации в адрес Заказчика повторно для рассмотрения в порядке, указанном выше.

3.2. Исполнитель обязан:

  - выполнить работы в предусмотренные настоящим Контрактом сроки;

  - обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства РФ, действующими нормативными документами в строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, МДС) и Заданием на выполнение работ;

- представить на согласование Заказчику варианты конструкций дорожной одежды, труб, схемы мостовых сооружений и т.д. с подсчитанными по укрупненным расценкам (ориентировочно) стоимостями, представить характеристику всех рассматриваемых вариантов и предложить к утверждению лучший, обоснованный необходимыми технико-экономическими расчетами;

  - получить необходимые, предусмотренные требованиями законодательства РФ, согласования на проектную документацию (включая согласования компетентных государственных и надзорных органов);

  - при отступлении от соответствующих норм или Задания на выполнение работ устранить допущенные ошибки самостоятельно и за свой счет в указанные Заказчиком сроки;

  - представить на проверку Заказчику в бумажном виде один экземпляр отчета по инженерным изысканиям. В случае обнаружения Заказчиком неточностей в отчете по инженерным изысканиям Исполнитель обязан устранить замечания в установленный Заказчиком срок и повторно направить Заказчику на рассмотрение сопроводительным письмом;

  - приступить к выполнению работ с даты заключения настоящего Контракта.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка работ производится единовременно. При завершении работ по Контракту Исполнитель представляет Заказчику отчет по инженерным изысканиям в количестве 2-х экземпляров и готовую проектную документацию в количестве 5-ти экземпляров на бумажных носителях и два экземпляра в электронном виде (СD диск в программах Word, Excel, Autocad, Гранд-Смета (или ином универсальном формате, работающем со всеми сметными программами)), документы согласования с организациями, указанными в Задании на выполнение работ (Приложение №1), акт сдачи-приемки и счет / счет и счёт-фактуру.

4.2. Заказчик не позднее 30-ти дней после получения документации от Исполнителя обязан подписать акт сдачи-приемки или предоставить мотивированный отказ.

При неполучении Исполнителем от Заказчика оформленного акта или мотивированного отказа от принятия работ по истечении 30-ти дней с момента получения акта Заказчиком, работа считается принятой и, в этом случае, основанием для оплаты служит односторонний акт сдачи-приемки, составленный Исполнителем.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения.

4.4. По истечении срока, указанного в п.4.2, работы считаются принятыми и должны быть оплачены в соответствии с пунктами 2.1, 2.3, 2.4 настоящего Контракта.

4.5. В случае досрочного выполнения работ и представления проектной документации в полном объеме Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.

4.6. Если в процессе выполнения работ (в т.ч. при проведении инженерных изысканий) выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ (в т.ч. по заданному направлению или по существующему плану трассы, месторасположению объекта), Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом письменно в известность Заказчика в 3-х дневный срок после приостановления работ. В этом случае Стороны обязаны в 5-ти дневный срок с момента уведомления Заказчика о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. При прекращении работ по Контракту Исполнитель передает Заказчику проектную документацию в объёме, выполненном на момент прекращения работ, в количестве 2-х экземпляров на бумажных носителях.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные ей убытки. Убытки возмещаются по ценам, существующим на день фактического возмещения ущерба.

5.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую и/или некачественную разработку проектной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта (в пределах гарантийного срока, установленного подрядной организацией, выполняющей строительно-монтажные работы).

5.3. При обнаружении Заказчиком в проектной документации или изыскательских работах недостатков и ошибок (в том числе арифметических) Исполнитель обязан безвозмездно переделать работу, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Расчёт стоимости убытков производит Заказчик.

В случае обнаружения недостатков в проектной документации и (или) изыскательских работах, выявленных в процессе строительства объекта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 2% от цены работы по Контракту за каждый случай обнаружения недостатков.

Недостатками считаются:

- отсутствие в документации параметров или проектных данных, без которых невозможно производить работы на объекте (угла пересечения оси трубы или другого искусственного сооружения с осью трассы, высотного положения конструктивного элемента, линейной привязки или координат точек закрепления и т.п.);

- несоответствие проектных данных: продольного профиля, поперечных профилей, отгонов виражей, ведомостей параметров верха проектных поперечников, характеристики грунтов по влажности, проектных объемов – фактическим на местности, отсутствие взаимосвязи между указанными данными;

- отсутствие необходимых согласований с владельцами коммуникаций, актов выбора земельных участков под автомобильную дорогу и сооружений на ней;

- ошибки расчетов (в т.ч. арифметические);

- иные недостатки, повлекшие приостановку строительно-монтажных работ.

5.4. Исполнитель уплачивает Заказчику штраф (помимо подлежащего уплате согласно п.5.3 контракта) в размере 5% от цены работы по Контракту в случае, если недостатки в документации (в том числе указанные в п.5.3. Контракта), выявленные после сдачи проектной документации Заказчику по акту сдачи-приемки работ, повлекли изменение (корректировку) сметной стоимости объекта.

5.5. Заказчик при приемке выполненных работ из стоимости выполненных работ удерживает:

- за ненадлежащее выполнение работ по разработке проектной документации, выполнение изыскательских работ - 1% от цены Контракта.

Ненадлежащим исполнением проектной и рабочей документации или изыскательских работ считается:

- оформление этих работ с отступлениями от требования Постановления Правительства РФ от 16.02.08г №87 (с изменениями);

- выполнение работ с отступлениями от указаний в Задании на выполнение работ.

Сумма удержания указывается в Акте сдачи – приемки выполненных работ.

5.6. B случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.7. Исполнитель несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих работу в рамках настоящего Контракта.

5.8. Уплата неустойки (штрафа) и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от обязанности в указанный Заказчиком срок устранить недостатки (откорректировать) проектную документацию за свой счет. Срок устранения недостатков указывается Заказчиком в претензии.

5.9. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование оплатить пени в размере 0,5% от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы начисленных пени и реквизиты для перечисления пени в доход областного бюджета.

Сумма пени удерживается  Заказчиком при приемке и оплате выполненных и принятых работ, о чем делается отметка в Акте сдачи – приемки выполненных работ. При невозможности удержания суммы пени при приемке и оплате работ (отсутствие актов сдачи-приемки выполненных работ), пени уплачиваются Исполнителем в течение 15-ти календарных дней с даты получения претензии Заказчика.

5.10. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, Стороны разрешают с соблюдением претензионного порядка.

Предъявленная претензия должна быть рассмотрена в 5-ти дневный срок с момента ее получения.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в указанный срок ответа на претензию, спор рассматривается Арбитражным судом Новосибирской области в установленном законом порядке.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Заказчик и Исполнитель (Стороны) не несут имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение работ по настоящему Контракту при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

6.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона должна известить о них в 3-х дневный срок в письменном виде другую Сторону.

6.3. Если Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, не известит другую Сторону в срок, указанный в пункте 6.2, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

6.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается на время действия указанных обстоятельств, о чем Стороны заключают письменное соглашение.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Изменение условий Контракта возможно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ путем заключения соглашения. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон путем заключения соглашения или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим Контрактом.

7.2. По требованию Заказчика настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в следующих случаях:

- задержки Исполнителем начала выполнения работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Заданием на выполнение работ (Приложение №1 к Контракту);

- нарушение Исполнителем (более двух раз) требований по качеству выполнения работ, предусмотренных нормативными техническими документами;

- невыполнения Исполнителем требований законодательства об обеспечении единства измерений;

- прекращение финансирования по независящим от Заказчика причинам (отсутствие финансирования в бюджете области);

- и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

В случае расторжения Контракта в соответствии с данным пунктом, фактические затраты Исполнителя, произведенные для выполнения работ по Контракту, возмещаются на основании двустороннего подписанного соглашения при условии, что Исполнителем выполнены в полном объеме работы и работы выполнены качественно. Затраты за работы, выполненные некачественно, не возмещаются.

7.3. Исполнитель вправе инициировать расторжение Контракта согласно п.7.1 Контракта в случае утраты Заказчиком возможности финансирования.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

#### 8.1. Право собственности Заказчика на выполненную по настоящему Контракту проектную документацию наступает после подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ. После перехода права собственности на разработанную по настоящему контракту проектную документацию к Заказчику, Заказчик вправе:

#### - использовать документацию для использования как типовую документацию;

#### - передавать документацию третьим лицам для модификации (в том числе для внесения изменений с учетом особенностей конкретного объекта), не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства;

#### - использовать для любых иных целей, не предусмотренных настоящим контрактом.

8.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. Передача информации, относящейся к предмету Контракта, возможна только с согласия Заказчика.

8.3. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязаны заключить соглашение. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся Сторону.

8.4. Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1 экземпляр Исполнителю, 2 – Заказчику.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт действует с даты заключения и по «31» декабря 2012 г., но до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Срок истечения Контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему Контракту обязательств.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Юридический и почтовый адрес: 630008 г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111

Фактический адрес: 630009 г. Новосибирск, ул. Никитина 20/2

ИНН 5405100316

КПП 540501001

р/счет 40201810200000100045

УФК по Новосибирской области (МФ и НП НСО, ГКУ НСО ТУАД л/сч. 160020021)

# ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г.НОВОСИБИРСК

# БИК 045004001

Исполнитель:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложения к Контракту:

- Задание на выполнение проектных и изыскательских работ.

| ЗАКАЗЧИК: Начальник ГКУ НСО ТУАД ___________________К.Г. Громенко м.п. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________ _________________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Государственному контракту №______ от «____»____________ 2011г

Утверждаю

Начальник ГКУ НСО ТУАД

______________ К.Г. Громенко

ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной документации на предпроектное обследование на строительство путепровода через железнодорожные пути "Карасук-3 - Чебачий" на 380 км а/д "Новосибирск - Кочки – Павлодар (в пред.РФ)" в Карасукском районе Новосибирской области

| 1. Основание для разработки | План проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования Новосибирской области на 2012г., утверждённый приказом Минтранса Новосибирской области от 22.12.2011г. №163. Закон Новосибирской области от 09.12.2011г. №169-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов». |
| --- | --- |
| 2. Исходные данные для проектирования | Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной документации, в объеме, необходимом для инженерных изысканий. |
| 3. Необходимость выполнения инженерных изысканий | В необходимом объеме: инженерно-геодезические изыскания. |
| 4. Основные технико-экономические показатели: - категория дороги - длина путепровода - протяженность подходов - расчетные нагрузки - тип покрытия на путепроводе - тип дорожной одежды на подходах к путепроводу | III 60,0 п.м. (уточняется проектом) обосновать проектом для обеспечения сопряжения автомобильной дороги с искусственным сооружением А14, НК-102,6 обосновать проектом по типу основной дороги |
| 5. Особые условия проектирования | Проект согласовать с УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, администрацией Карасукского района, с филиалом ОАО «РЖД» - Западно-Сибирская железная дорога. Определить площади земельных участков, предназначенных для размещения путепровода, подходов к нему и дорожных сооружений. Установить собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов, интересы которых могут быть затронуты строительством путепровода. Обосновать выбор местоположения плана трассы автодороги и путепровода. Определить перечень, состав и балансодержателей объектов (включая наземные и подземные коммуникации и сооружения), подлежащих сносу (переустройству), новому строительству. Обозначить все коммуникации (наземные и подземные) на топографическом плане. Определить стоимость работ по объекту в текущем уровне цен по укрупненным показателям (объектам-аналогам). Определить наиболее оптимальные тип и схему будущего сооружения с привязкой к местности и с указанием границ проектных работ. Исполнитель работ представляет Заказчику отчет по инженерным изысканиям и сбору исходных данных в количестве 2-х экземпляров и готовую проектную документацию в бумажном (5 экз.) и электронном виде в 2-х экземплярах (в формате DWG на CD-диске). Организацию и порядок проведения инженерных изысканий производить согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». Съемку выполнить в Балтийской системе высот и в государственной системе координат 1963г. |
| 6. Необходимость проработки вариантов | Представить на согласование Заказчику варианты плана трассы, схем и габаритов дорожных и искусственных сооружений, дорожной одежды на путепроводе и подходах, деформационных швов, укрепления конусов насыпей с подсчитанными по укрупненным расценкам (ориентировочно) стоимостями, представить характеристику всех рассматриваемых вариантов и предложить к утверждению лучший, обоснованный необходимыми технико-экономическими расчетами. |
| 7. Срок выполнения работы по разработке проектной документации | Дата начала выполнения работ: с даты заключения контракта; Дата окончания выполнения работ: 01.06.2012г. (с учетом всех необходимых согласований). |

| ЗАКАЗЧИК: Главный инженер ГКУ НСО ТУАД ____________________ М.Ю. Буланов | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________ _________________________ м.п. |
| --- | --- |

| Начальник отдела ПД и Ц | ______________________ | Коцаренко А.В. |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела ИССО | ______________________ | Кодалаев И.В. |
| Начальник отдела ЗП и ИО | ______________________ | Швец М.Ю. |

Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок

«Расчет максимальной цены»

| «Адепт-Проект v4.2» © ООО «Адепт» |  |
| --- | --- |
| Расчет начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
| на проектные и изыскательские работы |
| Наименование строительства и стадии проектирования | Предпроектное обследование на строительство путепровода через железнодорожные пути "Карасук-3 - Чебачий" на 380 км а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред.РФ)" в Карасукском районе Новосибирской области |
| Наименование проектной организации- генерального проектировщика |  |
| Наименование организации заказчика | Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" |
| № пп | Перечень выполняемых работ | Ссылка на № смет по формам 2П, 3П | Полная стоимость работ, тыс. руб. |
|  |  |  | изыскательских | проектных | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СИД | 1 | 111,67 |  | 111,67 |
| 2 | Геодезия | 2 | 108,67 |  | 108,67 |
| 3 | Проектная документация | 3 |  | 201,21 | 201,21 |
| 4 | Итого по смете: |  |  |  | 421,55 |
|  | НДС (18%) |  |  |  | 75,88 |
|  | Всего по смете: |  |  |  | 497,43 |
| Итого по смете | 497,43 (Четыреста девяносто семь тысяч четыреста тридцать рублей, 00 копеек) |
| Главный инженер | Буланов Михаил Юрьевич |  |  |
| «______»___________2012 г |  |  |  |
| Исп. | Андреас М.И. |  |  |  |  |